# 附件一：開發功能項目清單

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **模組名稱** | **功能描述** | **項目清單** |
| **[視覺設計] 系統各項視覺設計** | 色彩、文字及元件外觀設計 | * 標準色彩、輔助色彩、背景色彩以及文字色彩等規範 * 色彩搭配設計 * 標準文字規範 * 各類網頁元件之外觀設計 |
|  | RWD版型設計 | * 電腦版本網頁版型設計 * 行動裝置版本網頁版型設計 |
|  | 使用者經驗設計 | * 網站互動設計 * 網站動態元件設計 |
|  | 多媒體素材製作 | * 網站必要之多媒體素材製作(如：圖像、影音、動畫等) |
| **[首頁] 一頁式首頁** | 首頁網站製作 | * 依照設計師規劃撰寫首頁程式碼 |
| **[系統] 客戶會員系統** | 客戶會員系統相關頁面(前端) | * 實作客戶登入頁 * 實作客戶密碼復原頁面(忘記密碼) * 實作客戶個人管理頁面 |
|  | 客戶會員系統(後端) | * 密碼復原機制(寄送重設密碼信件) * 建置客戶資料庫 |
| **[網頁] 額外靜態頁面** | 網站之其他分頁 | * 由客戶或設計師提供之靜態網頁(無涉及伺服器端及資料庫功能)內容 |
| **[網頁] 多國語系網頁** | 自動偵測使用者語系並提供不同語言之網頁內容 | * 系統自動偵測使用者瀏覽器之語系，切換為不同語系之網站內容(僅切換網頁文字部分，不變更版型) * 提供選取按鈕讓使用者自行切換語系，但不包含提供各語系之翻譯內容 |
| **[網頁] 瀏覽器版本支援** | 支援一定規格範圍之瀏覽器版本 | * 支援之電腦瀏覽器版本規格分別為Internet Explorer 11、Edge >= 14、Firefox >= 52、Chrome >= 49、Safari >= 10 * 支援之近期主流之行動裝置瀏覽器，若客戶有特殊需要，可協調提供具體之裝置及瀏覽器版本進行驗證 |
| **[其他] 系統主要功能之衍生設計** | 規格書內未能詳盡之設計 | * 規格書內未詳細定義且功能運作基本必須之使用者介面(GUI)設計 |
| **[建置] 建置支援** | 協助客戶架設網站 | * 提供基本之建置支援，協助客戶架設本網站至相容之作業系統環境 |
| **[保固] 顧問/保固服務** | 提供相關功能之技術建議 | * 於保固期間內之上班日，提供本案產品之保固及相關技術顧問服務 |

# 思序網路有限公司(52570902)

報價單

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客戶名稱: ○○○公司 | 統一編號: | 報價日期: 2020.03.01 |
| 電話號碼: | 傳真號碼: | 單據號碼: 20200301001 |
| 接洽人員: 陳宗麟(0958750511) | 交易幣別: 新台幣 | 有效日期: 2020.03.16 |

交貨日期： 支付試作款後30個工作日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 品名規格 | | 數量 | 單價 | 備註 |
| 1. | 系統各項視覺設計 | | 1 | 0 | 由客戶或指定設計師提供 |
| 2. | 一頁式首頁 | | 1 | 38,000 |  |
| 3. | 客戶會員系統 | | 1 | 12,000 |  |
| 4. | 額外靜態頁面 | | 0 | 5,000 | 贈送3種基本類型之版型，每種10頁為限 若需3種以上，額外每多1種版型，加計5,000元 |
| 5. | 多國語系網頁 | | 0 | 1,000 | 基本提供5種語系支援(翻譯內容由客戶提供)，額外每多1種語系，酌收1,000元設置費用 |
| 6. | 瀏覽器版本支援 | | 0 | 0 |  |
| 7. | 系統主要功能之衍生設計 | | 1 | 0 |  |
| 8. | 建置支援 | | 1 | 0 |  |
| 9. | 顧問/保固服務 | | 1 | 0 |  |
|  | 全站架設折扣 | |  | -20,000 |  |
|  | (以下空白) | |  |  |  |
| 報  價用  專印  用處  章 |  | \* 本報價單未加蓋本公司報價專用章無效 | | 合計 | 30,000 |
| 營業稅 | 1,500 |
| 總計 | 31,500 |

* 於簽訂本契約後，委託方應積極配合、溝通，並提供相關資料，以利網站系統之設計製作。
* 若委託方提供資料延誤、要求變更附件一之系統架構、未回覆受託方詢問相關事項等情形，致受託方無法如期履行本契約時程時，受託方不負任何違約責任，委託方仍應給付全部服務費用。
* 付款條件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 簽約款(0%) | 試作版款(40%) | 定案版款(40%) | 尾款(20%) |
| 付款日期 | 本契約簽訂時 | 受託方依約提出網站系統初版後7日內。 | 受託方依約對試作版進行修正，提出網站系統定案版後7日內。 | 受託方依約提出網站系統完成版後7日內。 |
| 應收金額(新臺幣) | 0 | 12,600 | 12,600 | 6,300 |
| 付款方式(擇一圈選) |  | 現金/即期票/電匯 | 現金/即期票/電匯 | 現金/即期票/電匯 |

* 試做階段契約中止：若於試做階段發生因第三方技術問題，導致客觀事實上無法繼續履行契約，不能歸咎於委託方或受託方時，任一方得以書面通知終止契約，另行簽訂契約。委託方得選擇支付試做版款項取得已履行之開發成果，或不支付款項放棄已履行之開發成果。
* 保密義務：雙方就本契約相關內容，應負保密義務，非經他方同意，不得擅自交付或揭露予無關契約履行之第三人。本契約完成後，受託方需銷毀委託方於開發過程中所提供之商業資料。
* 智慧財產權歸屬：開發成果之智慧財產權歸屬，於雙方簽約時另行約定。
* 轉讓禁止：本契約之權利義務，非經雙方事前書面同意，任一方均不得將任何權利義務轉讓予任何第三人。但為能有效、專業提供本契約各項服務內容，受託方有權將部分工作內容分包予協力廠商施作。
* 違約責任：若有任何不可抗力事由，致本契約難以繼續執行，任一方得以書面通知終止契約，經雙方同意後結算已履行部分的服務費用。
* 保固條件：本軟體自驗收合格之次日起，應由乙方保固一年，於保固期間內發現有不具備約定之品質，不適於通常或約定使用之軟體瑕疪者，乙方應無條件進行瑕疵修正，至甲方驗收合格為止。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶簽章 |  | | |
|
|